TRADECORP - Propuesta creativa

POR: MICHELLE ALJURE DUQUE

Cali, Col. | (+57) 3106638586 | Michellealjure@hotmail.com

Objetivo:

Diseñar y desarrollar un sitio web en Wix para TradeCorp que comunique de forma clara su propuesta de valor como proveedor estratégico de materias primas para la industria nutracéutica. El proyecto busca transformar la presencia digital actual en una experiencia ordenada, atractiva e interactiva, que refleje la solidez y personalización del servicio, facilite la exploración del portafolio de productos y genere confianza en el departamento de compras de laboratorios y marcas del sector.

Metodología:

El proyecto se desarrolla en cuatro fases progresivas: primero definimos qué hay en el sitio (reunión inicial), luego cómo se navega, luego qué dice, y finalmente cómo se ve. Este orden garantiza que las decisiones visuales estén respaldadas por una estructura de contenido fluida y una comunicación estratégica.

| Fase 1. Mapa de Contenido — Reunión inicial (Duración: 1 semana) |  |
| --- | --- |
| • | Análisis del sitio web actual de TradeCorp: qué funciona, qué sobra, qué falta. |
| • | Definición de las páginas y secciones necesarias: Home, Portafolio de productos, Quiénes somos, Certificaciones, Custom Blends, Contacto. |
| • | Organización del portafolio por categorías (proteínas, minerales, cacao, aminoácidos, etc.) para que los usuarios puedan filtrar sin saturarse. |
| • | Identificación de contenidos prioritarios: productos estrella (colágeno, creatina, magnesio, cacao), partners de confianza, certificaciones, CTA cotización rápida. |
|  | Entregable: Mapa de contenido aprobado (sitemap visual). |

| Fase 2. Flujo UX (Duración: 2 semanas) |  |
| --- | --- |
| • | Diseño de la arquitectura de navegación: cómo un usuario llega, qué recorre y a dónde lo llevamos (CTA principal: solicitar muestra e información). |
| • | Definición de la experiencia de usuario para el departamento de compras: acceso rápido a fichas técnicas, formulario de contacto directo, exploración de categorías sin fricción. |
| • | Wireframes funcionales de las páginas principales, mostrando la disposición del contenido sin diseño visual — solo estructura y flujo. |
| • | Revisión conjunta con el cliente para validar recorridos antes de pasar a diseño. |
|  | Entregable: Wireframes de las páginas principales. |

| Fase 3. Wording (Duración: 1 semana) |  |
| --- | --- |
| • | Desarrollo del copywriting del sitio en inglés (idioma principal) con opción en español. |
| • | Definición del tono de comunicación: profesional, directo y cercano reflejo del trato preferencial que ofrece TradeCorp a sus clientes. |
| • | Redacción de textos clave: propuesta de valor, descripciones de productos, mensajes en el Home, claims y CTAs (ej: 'Request a free sample', 'One stop supply — ready when you are'). |
| • | Revisión de nomenclatura de productos y categorías para que sean comprensibles y atractivos sin ser técnicamente abrumadores. |
|  | Entregable: Documento de wording completo para aprobación del cliente. |

| Fase 4. Diseño Visual (Duración: 2 semanas) |  |
| --- | --- |
| • | Desarrollo del diseño visual de todas las páginas en Wix, aplicando el manual de marca de TradeCorp. |
| • | Diseño de una experiencia de portafolio dinámica e interactiva: con animaciones, categorías, filtros visuales y fichas de producto accesibles. |
| • | Incorporación de blogs de Wix para comunicar beneficios y diferenciadores de forma visual (ej: ventajas del colágeno grass-fed, proceso de despacho flexible, inventario en tiempo real), y atraer busquedas de palabras relacionadas. |
| • | Diseño responsive: optimizado para computador y móvil. |
| • | Integración de secciones especiales: inventario en stock, logos de trusted partners, testimonios de clientes, certificaciones. |
| • | Configuración y publicación del sitio en Wix. |
|  | Entregable: Sitio web publicado + guía de lineamientos visuales para futuros updates. |

* Nota sobre animaciones avanzadas: Las animaciones y transiciones estándar disponibles en Wix están incluidas en esta propuesta. Si el cliente desea desarrollos de animación personalizada o interacciones más complejas (como las que se ven en nutritionformulators.com), estos elementos requieren programación adicional por parte de un ingeniero de sistemas y se cotizarían de forma separada.

Entregables:

| Entregable | Incluido | Notas |
| --- | --- | --- |
| Mapa de contenido (sitemap) | ✓ |  |
| Flujo UX / arquitectura de navegación | ✓ |  |
| Wording y copywriting en inglés y español | ✓ |  |
| Diseño visual de todas las páginas (Wix) | ✓ |  |
| Configuración y publicación en Wix | ✓ |  |
| Animaciones estándar (Wix nativo) | ✓ |  |
| Animaciones avanzadas / código personalizado | – | Si requiere ing. de sistemas* |
| Capacitación para gestión de contenidos | ✓ |  |
| Guía de lineamientos visuales para futuros updates | ✓ |  |

| VALOR | % | Valor |
| --- | --- | --- |
| Al iniciar el proyecto | 35% | $ 420.000 COP |
| Al iniciar la Fase 2 (Flujo UX / Wireframes) | 35% | $ 420.000 COP |
| Al entregar y publicar el sitio | 30% | $ 360.000 COP |

Total: 1.200.000 COP